# 缺陷分析

缺陷清单、所需资源、疑难点

2026-10-19

按「已证实的问题 → 需要的资源 → 还没想清的地方」三层组织，每条都给出证据。

## 一、缺陷清单

| 编号 | 现象 | 影响 | 证据 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 论文级规模（250 × 1.48 M patch）单卡需约 214 h | 无法在本机对齐论文精度 | 实测 480 patch/s 端到端 | 降级为「中等规模 + 多 seed」，报告中明确不等价 |
| D2 | 50 epoch + batch 32 的分数低于 15 epoch + batch 16 | 加算力反而变差 | L=9：0.6876 vs 0.7021 | 学习率日程需按总 epoch 重标定 |
| D3 | c1（第 1 景后变化）p_D 仅 0.574 | 拉低加权 F1 | runs/a3_amp_b16_e15/metrics.json | 属于物理下界，暂不作为 bug 修 |
| D4 | 数据管道 fp32 下只有 332 patch/s，低于设备算力 | GPU/NPU 等数据 | SPEC-002 §2.2 | 已用 fp16 传输 + prefetch 32 解决 |
| D5 | torch.compile(backend="npu") 10 分钟未产出首个 step | 图模式不可用 | 探测日志 | 暂不启用，列为后续评估 |
| D6 | 真实数据两例（冰岛 Sentinel-1、TanDEM-X 露天矿）未实现 | 缺端到端证据 | 代码包内无数据与推理脚本 | 需要数据授权后再排期 |

## 二、改进所需资源与设备

| 事项 | 需要什么 | 当前缺口 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对齐论文训练规模 | 8 卡以上 910 或 V100 集群，或接受 200 h 单卡 | 只有 1 卡可用 | 中 |
| 真实数据验证 | Sentinel-1 SLC（2023–2024 冰岛）＋ TanDEM-X 堆栈 | 无数据、无下载通道 | 高（决定结论强度） |
| 多 seed 稳定性 | 单卡 × 5 次 × 6 min | 无（成本可接受） | 高 |
| 图模式加速 | CANN 版本与 torch_npu 支持的 compile 后端 | 当前版本不可用 | 低 |
| 大显存下更大 patch | 256×256 输入、batch 32 | HBM 64 GB 足够，需改数据生成 | 低 |

## 三、疑难点

Q1：为什么加深网络有效，加长训练无效？

两种可能：一是 5 blocks 的表达能力不足（欠拟合），二是学习率日程在长训练里失效。证据偏向第一种：10 blocks 在同样 15 epoch 下涨 0.04，而 50 epoch 的 5 blocks 没有任何提升。验证方法：10 blocks × 50 epoch + 重标定日程，若继续提升则确认容量是主因。

Q2：c1 的低检测率是数据问题还是模型问题？

两种解释：一是变化发生在第一个时间间隔，可用的相干样本太少，属于信息不足；二是类别不平衡导致模型偏向 c0。验证方法：固定其它类别，单独过采样 c1 训练一轮，若 p_D 明显上升则是后者。

Q3：fp16 传输会不会掩盖数值问题？

当前只做了终态指标对比（Δ ≤ 0.0001）。更严格的验证是固定同一批数据，逐步比较每个 epoch 的 loss 轨迹；未做，标记为未验证。

## 四、当前状态

- 已实现：设备抽象、AMP、fp16 管道、直播看板、报告站点

- 已验证：NPU 与 GPU 同解；AMP 与 fp32 同解；10 blocks 提升

- 未实现：真实数据两例、PCD 对比

- 未验证：长训练的收敛性、fp16 的逐步轨迹一致性